Краткий отчет

Cостояние работ “Разработка и внедрение комплекса
программ технического обслуживания автоколонны ООО «Ангел»”

1. Задачи, которые необходимо реализовать в соответствии с ТЗ:
1. Ведение путевых листов
2. Учет расхода топлива
3. Расчет будущего технического обслуживания автомобилей
4. Добавление товара на склад
5. Ведение заказов-нарядов
6. Ведение ремонтных работ
7. Ведение требований
8. Редактирование содержимого склада
9. Формирование отчета - «Оборотная ведомость по складу»
10. Ведение планирования смен водителей
11. Создание двух дополнительных пользователей с соответствующей политикой доступа
12. Формирование отчета - «Требования за день»
13. Формирование отчета о количестве рабочих часов машин
14. Формирование отчета о суммарном пробеге машин
15. Формирование отчета о суммарном расходе топлива машин
16. Формирование отчета о количестве выходов машин
17. Формирование отчета количестве рабочего времени сотрудников
18. Формирование «суммарного» отчета
19. Загрузка оборотной ведомости по складу из системы «1с»
20. Опытная эксплуатация модулей по пп. 1 — 3
21. Ввод в промышленную эксплуатацию модулей по пп. 1 -3
22. Опытная эксплуатация модулей по пп. 4 — 19
23. Ввод в промышленную эксплуатацию модулей по пп. 4— 19

2.Выполненные работы:

1. Ведение путевых листов	- срок сдачи 15.03.2008
2. Учет расхода топлива	- срок сдачи 15.03.2008
3. Расчет будущего технического обслуживания автомобилей — срок сдачи 15.03.2008
4. Добавление товара на склад	- срок сдачи 15.04.2008
5. Ведение заказов — нарядов	- срок сдачи 15.04.2008
6. Ведение ремонтных работ	- срок сдачи 15.04.2008
7. Ведение требований	- срок сдачи 15.04.2008
8. Редактирование содержимого склада - срок сдачи 15.04.2008
9. Формирование отчета о количестве рабочих часов машин (с возможностью построения по № СТП, по типу автомобиля, по марке, по автоколонне в целом) - срок сдачи 15.04.2008
10. Формирование отчета о суммарном пробеге машин (с возможностью построения по № СТП, по типу автомобиля, по марке, по автоколонне в целом) - срок сдачи 15.04.2008
11. Формирование отчета о количестве выходов машин (с возможностью построения по № СТП, по типу автомобиля, по марке, по автоколонне в целом) - срок сдачи 15.04.2008
12. Формирование отчета о суммарном расходе топлива машин (с возможностью построения по № СТП, по типу автомобиля, по марке, по автоколонне в целом) - срок сдачи 15.04.2008
13. Опытная эксплуатация модулей по пп. 1 — 3 — срок сдачи 04.05.2008
14. Ввод в промышленную эксплуатацию модулей по пп. 1 -3 — срок сдачи 04.05.2008

   Предстоящие работы по плану:

1. Модуль планирования смен водителей — срок сдачи 05.05.2008
2. Формирование отчета - «Требования за день» — срок сдачи 05.05.2008
3. Создане двух дополнительных пользователей (выпускающий механик и кладовщик) с соответствующей политикой доступа. - срок сдачи 06.05.2008
4. Формирование «Суммарного отчета», который включает в себя следующие показатели по машине:

№ СТП
- Показание спидометра на начало месяца
- Показание спидометра на конец месяца
- Расход топлива за месяц
- Расход топлива на 100 км
- Пробег
- Топливо в баке на начало месяца
- Топливо в баке на конец месяца
- Выдано топлива

    за указанный пользователем период времени. Срок сдачи — 10.05.2008

1. Отчет о количестве рабочих часов сотрудников (с учетом ночных часов) — срок сдачи 10.05.2008
2. Загрузка оборотной ведомости по складу из системы «1с» в программу - срок сдачи 12.05.2008
3. Отчет оборотная ведомость по складу — 13.06.2008
4. Опытная эксплуатация модулей по пп. 4 — 19 — 15.06.2008
5. Ввод в промышленную эксплуатацию модулей по пп. 4— 19 — 15.06.2008

работ утвержден:

Со стороны заказчика:	Со стороны исполнителя:

Оператор баз данных	Лаврентьев В.С.
Прохорова Л.В.

Начальник склада

Демидов А.С.

Генеральный директор ООО "Лидер - 1"
Клинов М.А.

Генеральный директор ООО "Кар энд Эйд"
Соломоденко В.Б.

Генеральный директор ООО "Ангел - НСА"
Рудаков А.С.